Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe técnico de avance — Formativa Fase 2

Desarrollo del Proyecto APT

FireWatch: sistema de detección temprana de incendios con cámaras, inteligencia artificial y mapa de riesgo

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Carrera: Ingeniería en Informática

Integrantes: Nicolás Navarro y Benjamín Morales

Docente: Ernesto Leonidad Velasquez Velasquez

Sede: San Joaquin

Fecha: octubre de 2026

# Índice

Índice	1

1. Abstract	1

2. Desarrollo de ingeniería	1

2.1 Resumen del avance	1

2.2 Ajustes al proyecto	1

2.3 Aplicación de la metodología	1

2.4 Evidencias de avance	1

2.5 Cumplimiento de los indicadores de calidad disciplinarios	1

3. Conclusiones	1

4. Reflexión individual	1

5. Bibliografía	1

6. Anexo de evidencia	1

# 1. Abstract

Este informe presenta el avance del Proyecto APT FireWatch durante la Fase 2 (6 de septiembre al 15 de octubre de 2026). En este período se desarrollaron e integraron los cuatro componentes del sistema: la aplicación de cámara con modelos de detección de fuego y humo, el backend con API REST, la aplicación de escritorio y el mapa web. Se describen los ajustes realizados al proyecto a partir de las dificultades y facilitadores encontrados, la aplicación de la metodología ágil iterativa e incremental con ciclos semanales e hitos fijos, y las evidencias de avance, entre ellas 26 casos de prueba (21 ejecutados, sin fallas) y 79 pruebas automáticas. Finalmente, se mapea el avance con los indicadores de calidad de cada competencia del perfil de egreso y se identifican las actividades pendientes para la Fase 3.

# 2. Desarrollo de ingeniería

## 2.1 Resumen del avance

FireWatch busca reducir el tiempo de detección de incendios en zonas pobladas y en la interfaz urbano-forestal de Chile. Al cierre de la Fase 2 el flujo completo de cámara a backend, escritorio y mapa funciona. El backend (FastAPI y SQLite) tiene autenticación con bcrypt, roles de administrador, operador y bombero, bloqueo tras 5 intentos fallidos y sesiones de 12 horas. La aplicación de escritorio (CustomTkinter) consulta alertas cada 3 segundos y el mapa web (MapLibre) muestra viento, temperatura, vegetación, focos de NASA FIRMS y puntos de interés. La cámara usa dos modelos YOLO en formato ONNX a 416 px y confirma los eventos (fuego en 3 de 5 fotogramas y humo en 2 de 5, dentro de 30 segundos). Además se construyó un modelo de riesgo de ignición (scikit-learn, AUC-PR cercano a 0,20) calibrado con el incendio de Valparaíso de 2024 y una simulación de propagación basada en reglas.

A la fecha están cubiertos 16 de 17 requisitos funcionales y 8 de 12 no funcionales, y se identificaron 14 amenazas de seguridad (7 implementadas y 3 parciales).

## 2.2 Ajustes al proyecto

| Ajuste | Justificación (dificultad, facilitador o retroalimentación) |
| --- | --- |
| Confirmación en varios fotogramas y olvido del estado de la cámara tras unos minutos sin detección | Dificultad: la cámara enviaba alertas repetidas de un mismo evento. Se justifica por la lectura de las pruebas de integración. |
| Modelo de riesgo calibrado con Valparaíso 2024 y propagación por reglas como respaldo | Dificultad: rendimiento bajo del modelo (AUC-PR cercano a 0,20). Facilitador: datos abiertos de FIRMS y Open-Meteo. |
| Mapa de calor, ruta de acceso avanzada y app móvil pasan a trabajo futuro | Dificultad: plazo corto y hitos fijos (congelamiento el 30 de octubre, entrega el 7 de noviembre). |
| Se agregaron roles, bloqueo por intentos y estados de alerta al modelo de datos | Retroalimentación: requisitos de seguridad y de uso de operadores y bomberos. |
| Se divide el trabajo: Benjamín en cámara y modelos, y yo en backend, escritorio, mapa y documentación | Facilitador: habilidades complementarias; dificultad: dependencia entre componentes, resuelta con revisión semanal de interfaces. |

## 2.3 Aplicación de la metodología

Se aplicó una metodología ágil iterativa e incremental, con ciclos semanales e hitos fijos. Cada semana se definieron tareas, se desarrollaron y se revisaron al cierre del ciclo, con registro en el repositorio y en una bitácora de sesiones. Este enfoque fue pertinente porque el proyecto integra cuatro componentes dependientes entre sí en un plazo de 11 semanas: los ciclos cortos permitieron detectar errores de integración tempranamente, priorizar según los resultados de las pruebas y proteger los hitos. Los objetivos propuestos para el avance se alcanzaron: requisitos y arquitectura, modelo de datos y API, escritorio y mapa, integración de la cámara, modelo de riesgo y plan de pruebas.

## 2.4 Evidencias de avance

| Evidencia | Qué muestra del desarrollo |
| --- | --- |
| Repositorio versionado (backend, escritorio, mapa y cámara) | Construcción e integración de los componentes y su historial de cambios. |
| Plan y reporte de pruebas: 26 casos (21 ejecutados, 81 %, sin fallas) y 79 pruebas pytest | Certificación de calidad del producto y trazabilidad con los requisitos. |
| Evaluación de modelos con los datasets D-Fire y FASDD | Desempeño de los detectores de fuego y humo. |
| Documentos de requisitos, riesgos (17, de ellos 4 críticos), arquitectura, seguridad, privacidad y ética | Planificación, control del proyecto y consideraciones de seguridad. |
| Capturas del flujo cámara, backend, escritorio y mapa | Funcionamiento de punta a punta del prototipo. [adjuntar capturas en el anexo] |

La calidad se resguardó con control de versiones, revisión cruzada de código con Benjamín, pruebas automáticas sobre la API, evaluación de los modelos con datasets públicos y un registro de riesgos con acciones de mitigación.

## 2.5 Cumplimiento de los indicadores de calidad disciplinarios

| Indicador de calidad | Evidencia en el avance |
| --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Plan de 26 casos de prueba con trazabilidad a los requisitos. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | 21 casos ejecutados (81 %) sin fallas y 79 pruebas automáticas con pytest. |
| 1.3 Desarrolla mejoras según los resultados | Confirmación en varios fotogramas y olvido del estado tras las pruebas de la cámara. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | EDT, cronograma por fases, hitos fijos, roles y 17 riesgos. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Ciclos semanales con revisión, ajustes de alcance y control de riesgos críticos. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Modelo de datos y diagramas de usuarios, cámaras y alertas. |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Base de datos SQLite implementada desde el backend FastAPI. |
| 4.1 Construye una solución de software | Backend, escritorio, mapa web y aplicación de cámara. |
| 4.2 Integra los componentes | Flujo cámara, backend, escritorio y mapa funcionando por API REST. |
| 4.3 Implanta la solución | Prototipo en ejecución local; el despliegue seguro (HTTPS, respaldos) queda pendiente para la Fase 3. |

# 3. Conclusiones

El avance de la Fase 2 cumple los objetivos propuestos: los cuatro componentes están integrados y el flujo de alertas funciona de punta a punta, con pruebas que respaldan su calidad. Los ajustes realizados protegen el plazo del 7 de noviembre. Para la Fase 3 quedan pendientes la medición de falsas alarmas con video sin fuego, el cambio de la contraseña de administrador y el uso de HTTPS, la versión final limpia del mapa, la memoria y la presentación.

# 4. Reflexión individual

En esta fase aprendí que integrar componentes escritos por personas distintas es más difícil que construirlos, y que acordar interfaces y datos de prueba a tiempo evita retrasos. También vi que mis estimaciones de tiempo fueron optimistas, sobre todo en la calibración del modelo de riesgo y en el cierre del flujo de alertas. Como aspectos por mejorar, quiero reforzar la seguridad de las aplicaciones y documentar con más constancia mientras desarrollo, para no acumular trabajo en la memoria.

# 5. Bibliografía

Roboflow / D-Fire. (s. f.). D-Fire: dataset de imágenes de fuego y humo para detección de objetos.

FASDD. (s. f.). Flame and Smoke Detection Dataset.

NASA. (s. f.). Fire Information for Resource Management System (FIRMS).

Open-Meteo. (s. f.). Open-Meteo Weather API.

Ramírez, S. (s. f.). FastAPI: documentación oficial. https://fastapi.tiangolo.com

Ultralytics. (s. f.). YOLO: documentación. https://docs.ultralytics.com

MapLibre. (s. f.). MapLibre GL JS: documentación. https://maplibre.org

# 6. Anexo de evidencia

[Adjuntar capturas del flujo cámara-backend-escritorio-mapa, resultados de pytest y la tabla de casos de prueba]