}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Nicolás Ignacio Navarro Inostroza |
| --- | --- |
| Rut | 21.583.411-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquin |

| Nombre estudiante |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FireWatch: sistema de detección temprana de incendios con cámaras, inteligencia artificial y mapa de riesgo |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software e infraestructura de información (ingeniería de software, análisis de datos e inteligencia artificial aplicada). [confirmar área de desempeño de tu plan de estudio] |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Los incendios forestales y de interfaz urbano-forestal son un problema grave en Chile, en especial en la zona central, y el daño crece cuando el foco se detecta tarde. Hoy la detección depende en gran parte de llamadas de vecinos, torres de vigilancia y patrullajes, que dejan zonas sin cobertura y pueden demorar minutos u horas el aviso a bomberos. FireWatch busca cerrar esa brecha con cámaras de bajo costo que detectan fuego y humo automáticamente y entregan una alerta con ubicación a operadores y bomberos. Impacta a comunidades cercanas a zonas boscosas, a los cuerpos de bomberos y a los operadores de monitoreo. Para el campo laboral de Ingeniería en Informática es relevante porque integra desarrollo de software, datos e inteligencia artificial para resolver un problema real de seguridad pública. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo: construir un prototipo funcional que detecte fuego y humo en video, confirme el evento y lo notifique en un mapa en tiempo real, además de estimar el riesgo de ignición y simular la propagación del fuego. El sistema tiene cuatro componentes conectados por una API REST: (1) una aplicación de cámara con OpenCV y dos modelos YOLO en formato ONNX que detectan fuego y humo y los confirman en una ventana de fotogramas; (2) un backend en FastAPI con base de datos SQLite, autenticación y roles (administrador, operador y bombero); (3) una aplicación de escritorio de monitoreo y una aplicación web con mapa (MapLibre); y (4) un modelo de riesgo (scikit-learn) con datos satelitales y meteorológicos, y una simulación de propagación basada en reglas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso porque exige construir una solución completa de software (backend, interfaces e integración), diseñar y gestionar un modelo de datos, planificar el trabajo con riesgos y entregables, y certificar la calidad con pruebas planificadas y automáticas. Las cuatro competencias seleccionadas son necesarias para resolver el problema: sin un modelo de datos sólido no hay trazabilidad de alertas; sin pruebas no se puede asegurar que el sistema no falle o genere demasiadas falsas alarmas; y sin gestión del proyecto no se logra integrar cuatro componentes en un plazo corto. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están en el desarrollo de software, en particular backend con Python y FastAPI, bases de datos, aplicaciones web con React y el uso de inteligencia artificial en sistemas reales. FireWatch refleja estos intereses porque me permite diseñar una API completa, un modelo de datos, interfaces de usuario y trabajar con modelos de visión por computador. Realizar este proyecto contribuye a mi desarrollo porque lo puedo mostrar como portafolio de un sistema de punta a punta, con trabajo en equipo, documentación, pruebas y consideraciones de seguridad, privacidad y ética. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollarlo porque el alcance se acotó a un prototipo con cámaras y datos abiertos: el proyecto dura 11 semanas (22 de agosto al 7 de noviembre de 2026), dividido en tres fases con hitos fijos (congelamiento de funcionalidades el 30 de octubre, memoria el 4 de noviembre, ensayo el 5 de noviembre y entrega el 7 de noviembre). Los recursos son software libre (Python, FastAPI, OpenCV, ONNX, MapLibre, scikit-learn), datasets públicos (D-Fire, FASDD, NASA FIRMS, Open-Meteo), un computador con GPU RTX 3060 de 12 GB para el entrenamiento y un notebook con cámara web para las pruebas. El equipo son dos integrantes con roles complementarios. Factores que lo facilitan: herramientas gratuitas, repositorio compartido, ciclos semanales con revisión y experiencia previa en Python y SQL. Factores que lo dificultan: el plazo corto, la falta de video real de incendios para validar, el rendimiento del modelo de riesgo (AUC-PR cercano a 0,20) y la dependencia del trabajo de ambos integrantes. Estos riesgos están registrados (17 riesgos, 4 críticos) con acciones de mitigación. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar un prototipo funcional de detección temprana de incendios, que integre cámaras con inteligencia artificial, un backend con API, una aplicación de monitoreo y un mapa de riesgo, en el plazo del semestre (22 de agosto al 7 de noviembre de 2026). |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los requisitos, riesgos y la arquitectura del sistema, con trazabilidad entre requisitos y pruebas. 2. Diseñar e implementar el modelo de datos y la API REST del backend con autenticación, roles y registro de alertas. 3. Desarrollar la aplicación de escritorio de monitoreo y la aplicación web con mapa en tiempo real. 4. Integrar la detección de fuego y humo de la cámara con el backend, confirmando los eventos antes de generar la alerta. 5. Construir un modelo de riesgo de ignición y una simulación de propagación como apoyo a la decisión. 6. Certificar la calidad mediante un plan de pruebas (casos manuales y pruebas automáticas) y evaluar los modelos con datasets públicos. 7. Documentar la seguridad, privacidad y ética del sistema y entregar la memoria final y la presentación. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se trabajará con una metodología ágil iterativa e incremental, con ciclos semanales e hitos fijos. Cada semana se define un conjunto de tareas, se desarrollan y se revisan al cierre del ciclo, dejando registro en una bitácora de sesiones y en el repositorio. El proyecto se divide en tres fases: Fase 1 (definición y diseño, 22 de agosto al 5 de septiembre), Fase 2 (desarrollo e integración, 6 de septiembre al 15 de octubre) y Fase 3 (pruebas, ajustes y cierre, 16 de octubre al 7 de noviembre). Los hitos fijos son el congelamiento de funcionalidades (30 de octubre), la memoria (4 de noviembre), el ensayo (5 de noviembre) y la entrega (7 de noviembre). Roles y responsabilidades del equipo: Nicolás Navarro: backend (API en FastAPI, modelo de datos, autenticación y roles), aplicación de escritorio de monitoreo, mapa web (MapLibre), integración entre componentes y documentación (requisitos, riesgos, calidad, seguridad y ética). Benjamín Morales: aplicación de cámara (OpenCV y modelos YOLO en ONNX), entrenamiento y evaluación de los modelos de fuego y humo, ubicación de la cámara y formularios de usuarios y bomberos. Ambos: planificación semanal, revisión cruzada de código, pruebas de integración, presentación y memoria final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requisitos, riesgos y arquitectura | Especificación de requisitos funcionales y no funcionales, registro de 17 riesgos y diagramas de arquitectura del sistema. | Muestra la definición del problema y el diseño, y permite evaluar la competencia de gestión de proyectos. |
| Avance | Backend y modelo de datos | API REST en FastAPI con base de datos SQLite, autenticación, roles y diagrama de datos, con repositorio versionado. | Evidencia la construcción del modelo de datos y de la solución de software. |
| Avance | Plan y reporte de pruebas | 26 casos de prueba, 79 pruebas automáticas con pytest y evaluación de modelos con D-Fire y FASDD. | Demuestra la certificación de calidad del producto con buenas prácticas. |
| Final | Prototipo integrado, memoria y presentación | Sistema funcionando de punta a punta (cámara, API, escritorio y mapa), informe final y presentación del 7 de noviembre. | Reúne el logro de los objetivos y todas las competencias seleccionadas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición y planificación | Levantar requisitos, riesgos, EDT, cronograma y arquitectura del sistema. | Computador, documentos compartidos, repositorio | 2 semanas (S1-S2) | Nicolás Navarro y Benjamín Morales | Facilita: ciclos semanales. Dificulta: alcance amplio al inicio. |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos y API | Diseñar el modelo de datos en SQLite e implementar la API REST con autenticación y roles. | Python, FastAPI, SQLite, bcrypt | 3 semanas (S2-S4) | Nicolás Navarro | Dificulta: cambios de requisitos durante la integración. |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación de cámara y modelos | Detección de fuego y humo con OpenCV y modelos YOLO, con confirmación en ventana de fotogramas. | Cámara web, GPU RTX 3060, datasets D-Fire y FASDD | 4 semanas (S3-S6) | Benjamín Morales | Dificulta: poco video real de incendios para validar. |
| Desarrollar una solución de software | Escritorio y mapa web | Aplicación de escritorio de monitoreo y mapa web con alertas en tiempo real. | CustomTkinter, MapLibre, React | 4 semanas (S4-S7) | Nicolás Navarro | Facilita: experiencia previa en Python y React. |
| Desarrollar una solución de software | Modelo de riesgo y propagación | Modelo de riesgo de ignición con datos de FIRMS y Open-Meteo, y simulación de propagación basada en reglas. | scikit-learn, datos abiertos | 3 semanas (S6-S8) | Nicolás Navarro y Benjamín Morales | Dificulta: rendimiento bajo del modelo (AUC-PR cercano a 0,20). |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas y calidad | Ejecutar casos de prueba, pruebas automáticas con pytest y evaluación de los modelos. | pytest, plan de pruebas, datasets públicos | 3 semanas (S8-S10) | Nicolás Navarro y Benjamín Morales | Dificulta: plazo corto antes del congelamiento (30 de octubre). |
| Gestionar proyectos informáticos | Seguridad, memoria y entrega | Documentar seguridad, privacidad y ética, redactar la memoria, preparar el ensayo y la presentación final. | Word, Canva, repositorio | 2 semanas (S10-S11) | Nicolás Navarro y Benjamín Morales | Hitos: memoria 4 de noviembre, ensayo 5 y entrega 7. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos y API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de cámara y modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escritorio y mapa web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de riesgo y propagación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad, memoria y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.