Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | FireWatch: sistema de detección temprana de incendios con cámaras, inteligencia artificial y mapa de riesgo |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software e infraestructura de información (ingeniería de software, análisis de datos e inteligencia artificial aplicada). [confirmar área de desempeño de tu plan de estudio] |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | [Borrador a la fecha (16 de octubre); actualizar cifras y resultados al cierre del proyecto, 7 de noviembre] FireWatch buscó reducir el tiempo de detección de incendios en zonas pobladas y en la interfaz urbano-forestal de Chile (cerros, zonas agrícolas y ciudades), donde hoy la detección depende de llamadas de vecinos, torres y patrullajes que dejan zonas sin cobertura. Es relevante para Ingeniería en Informática porque integra desarrollo de software, datos e inteligencia artificial para resolver un problema real de seguridad pública. La situación afecta a comunidades cercanas a zonas boscosas, a los cuerpos de bomberos y a los operadores de monitoreo. El aporte de valor (simulado) del prototipo es detectar fuego y humo con cámaras, confirmar el evento para reducir falsas alarmas y mostrarlo en un mapa con ubicación, viento, vegetación y riesgo, de modo que bomberos tenga conocimiento de la situación en tiempo real. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: desarrollar y validar un prototipo funcional de detección temprana de incendios que integre cámaras con inteligencia artificial, un backend con API, una aplicación de monitoreo y un mapa de riesgo, en el plazo del semestre (22 de agosto al 7 de noviembre de 2026). Objetivos específicos: (1) levantar y documentar requisitos, riesgos y arquitectura con trazabilidad a las pruebas; (2) diseñar e implementar el modelo de datos y la API REST con autenticación y roles; (3) desarrollar la aplicación de escritorio y la aplicación web con mapa en tiempo real; (4) integrar la detección de fuego y humo de la cámara con el backend, confirmando los eventos; (5) construir un modelo de riesgo de ignición y una simulación de propagación como apoyo a la decisión; (6) certificar la calidad con un plan de pruebas y evaluación de modelos; y (7) documentar seguridad, privacidad y ética, y entregar la memoria y la presentación. |
| 3. Metodología | Metodología: ágil iterativa e incremental, con ciclos semanales e hitos fijos, en tres fases: Fase 1 de definición y diseño (22 de agosto al 5 de septiembre), Fase 2 de desarrollo e integración (6 de septiembre al 15 de octubre) y Fase 3 de pruebas, ajustes y cierre (16 de octubre al 7 de noviembre). Cada ciclo semanal define tareas, las desarrolla y las revisa al cierre, dejando registro en una bitácora y en el repositorio. Roles: Nicolás Navarro (backend, escritorio, mapa web, integración y documentación) y Benjamín Morales (aplicación de cámara, modelos y ubicación de la cámara). Pertinencia: el proyecto integra cuatro componentes con dependencias entre sí y un plazo corto, por lo que los ciclos cortos permitieron detectar errores de integración temprano, priorizar según los resultados de las pruebas y proteger los hitos fijos (congelamiento el 30 de octubre, memoria el 4 de noviembre, ensayo el 5 y entrega el 7). |
| 4. Desarrollo | Etapas: (1) definición y planificación (requisitos, riesgos, arquitectura); (2) modelo de datos y API; (3) aplicación de cámara y modelos de detección; (4) escritorio y mapa web; (5) modelo de riesgo y propagación; (6) pruebas y calidad; y (7) seguridad, memoria y entrega. Facilitadores: software libre y datasets públicos (D-Fire, FASDD, NASA FIRMS, Open-Meteo), repositorio compartido, ciclos semanales, experiencia previa en Python, FastAPI y SQL, y una GPU RTX 3060 de 12 GB para entrenar. Dificultades: plazo corto, alertas repetidas de la cámara, falta de video real sin fuego, rendimiento bajo del modelo de riesgo (AUC-PR cercano a 0,20) y dependencia entre los trabajos de ambos integrantes. Ajustes: se agregó confirmación en varios fotogramas (fuego 3 de 5, humo 2 de 5) y olvido del estado tras unos minutos; el modelo de riesgo se calibró con Valparaíso 2024 y se mantuvo la propagación por reglas como respaldo; y el mapa de calor, la ruta de acceso avanzada y la app móvil pasaron a trabajo futuro. |
| 5. Evidencias | Evidencias: repositorio con el backend, el escritorio, el mapa y la cámara; documentos de requisitos, riesgos, arquitectura, calidad, seguridad, privacidad y ética; plan y reporte de pruebas (26 casos y 79 pruebas pytest); capturas y video del flujo cámara, backend, escritorio y mapa; evaluación de modelos con D-Fire y FASDD; y la memoria final y la presentación. [adjuntar capturas y enlaces al cierre] |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Mi proyecto me confirmó mi interés por el desarrollo de software y backend, y me mostró que la inteligencia artificial aplicada a sistemas reales me interesa más de lo que pensaba, especialmente cuando se integra con datos y mapas. También descubrí que la ciberseguridad es un área que necesito reforzar. Proyecciones: me gustaría seguir profundizando en backend, datos, inteligencia artificial aplicada y seguridad de aplicaciones. Me proyecto como desarrollador de software, con foco en sistemas que integren datos y modelos, y quiero usar FireWatch como portafolio para mi práctica profesional. [ajustar al cierre del proyecto] |