|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido la mayoría de las actividades, pero algunas tomaron más tiempo de lo planificado. El backend, el escritorio y el mapa están completos, y el flujo cámara, backend, escritorio y mapa funciona. Se retrasaron la medición de falsas alarmas y la calibración del modelo de riesgo. Facilitó el trabajo el uso de herramientas libres, los ciclos semanales y la experiencia previa en Python, FastAPI y SQL. Lo dificultó el plazo corto, la falta de video real sin fuego y las alertas repetidas de la cámara.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las alertas repetidas las abordamos con confirmación en varios fotogramas y olvidando el estado tras unos minutos sin detección. Para las falsas alarmas conseguiremos videos de calle, atardecer y luces naranjas y mediremos con ellos. El modelo de riesgo, que tiene rendimiento bajo (AUC-PR cercano a 0,20), se calibró con Valparaíso 2024 y se mantiene la propagación por reglas como respaldo. Para el plazo, definimos el congelamiento de funcionalidades el 30 de octubre y pasamos a trabajo futuro lo que no es esencial.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco que el backend y las pruebas están sólidos (79 pruebas pytest, 21 de 26 casos ejecutados sin fallas) y que integramos los cuatro componentes. Para mejorar, debo estimar mejor los tiempos, reforzar la seguridad (HTTPS, cambio de contraseña de administrador) y documentar con más constancia mientras desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cuánto detalle debemos mostrar en la memoria sobre los modelos de riesgo, dado su rendimiento limitado. Quisiera preguntarle al docente si es mejor presentarlos como apoyo experimental o como parte central del sistema, y si podemos presentar la aplicación móvil como trabajo futuro.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora la distribución funciona: Benjamín lleva la cámara, la ubicación de la cámara, los formularios y el entrenamiento de modelos, y yo el backend, el escritorio, el mapa y la documentación. Creo que debemos asignar en conjunto las pruebas de integración y la presentación, y que yo ayude con el entrenamiento usando mi GPU, porque la capacidad de entrenar en la nube es limitada.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno: tenemos roles claros, validamos las decisiones de arquitectura juntos y nos coordinamos por mensajes y reuniones. Destacamos la complementariedad de habilidades. Podemos mejorar la sincronización de entregas entre componentes y definir con más anticipación qué archivos y datos necesita cada uno del otro.